Администрация Кулебакского района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы

В целях обеспечения мероприятий по охране окружающей среды и улучшения экологической обстановки на территории городского округа город Кулебаки, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы. (далее - Программа). 2. Финансовому управлению администрации городского округа город Кулебаки осуществлять финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Кулебаки на соответствующий финансовый год. 3. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Лужина..

| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |
| --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации городского округа город Кулебаки |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» Паспорт программы Наименование программы Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) Заказчик программы Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области Основание разработки программы - Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 306 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» Разработчик программы Сектор экологической безопасности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки Ответственный исполнитель программы Сектор экологической безопасности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки (далее- сектор экологической безопасности) Соисполнители программы Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки (далее-отдел ГО, ЧС и ОБ), отдел муниципального контроля администрации городского округа город Кулебаки (далее- отдел муниципального контроля), управление образования администрации городского округа город Кулебаки (далее- управлении образования), территориальное управление №1 и территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки (далее- территориальные управления № 1 и № 2), образовательные учреждения городского округа (далее образовательные учреждения управления образования (по согласованию), пользователи лесного фонда, организации обслуживающие жилфонд (далее - ООО «КЦУК»), предприятия округа осуществляющие выбросы в атмосферный воздух: (далее- ПАО «Русполимет», ОАО «КЗМК»), бюджетные учреждения городского округа (по согласованию), молодежные организации и объединения городского округа (далее – «Всероссийское объединение Молодая гвардия Единой России», «Молодежная палата при совете депутатов г.о.г. Кулебаки» и др. (по согласованию), муниципальные учреждения округа: Муниципальное унитарное предприятие «Райводоканал» (далее- МУП «Райводоканал»), муниципальное Казенное Учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное Управление» (далее – МКУ «ХЭУ»), общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (далее – ООО «Коммунальщик»), МБОУ школа №6 им.Героя РФ Морева И.А. г.Кулебаки. МБУК централизованная библиотечная система г.о.г. Кулебаки. Цель программы Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий Задачи программы - охрана и восстановление водных объектов; - охрана водного бассейна; - предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления; - охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий; - охрана и развитие системы озелененных территории в населенных пунктах, охрана лесных массивов; - охрана атмосферного воздуха; - формирование экологической культуры населения. Этапы и сроки реализации программы 2018-2020г.г. Программа реализуется в один этап Объемы финансирования программы тыс.руб. Всего: бюджет городского округа 6195,5 областной бюджет 15648,50 внебюджетные источники 150,0 2018г. Бюджет городского округа 1223,0 областной бюджет 0 внебюджетные источники 50,0 2019г. Бюджет городского округа 2448,75 областной бюджет 5648,50 внебюджетные источники 50,0 2020г. Бюджет городского округа 2523,75 областной бюджет 10000,0 внебюджетные источники 50,0 Объем финансирования Программы уточняется при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год Индикаторы достижения цели Наименование целевого индикатора показателя Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы Плановое значение по годам 2018г. 2019г. 2020г. 1 2 3 4 5 Задача 1. Охрана и восстановление водных объектов Индикатор 1.1. Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа) 28,5% 42,8% 42,8% 57,1% Индикатор 1.2. Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа) 31,8% 38,1% 38,1% 42,8% Задача 2. Охрана водного бассейна Индикатор 2.1. Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением 96,1% 96,1% 96,2% 96,3% Задача 3. Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления Индикатор 3.1. Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО 100% 100% 100% 100% Индикатор 3.2. Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа 75,0% 87,5% 100% 100% Индикатор 3.3. Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа 1% 1% 1% 10% Задача 4. Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий Индикатор 4.1. Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа 2,27% 2,27% 2,27% 2,28% Задача 5. Охрана и развитие системы озелененных территории в населенных пунктах, охрана лесных массивов Индикатор 5.1. Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа 2,8% 2,8% 2,8% 2,81% Задача 6. Охрана атмосферного воздуха Индикатор 6.1. Уровень валового выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016 году 663,8т/год (100%) 100% 100% 99,9% Задача 7. Формирование экологической культуры населения Индикатор 7.1. Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа 17,5% 17, 5% 20,2% 20,4% Показатели непосредственных результатов реализации программы Наименование показателя непосредственных результатов Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы Плановое значение по годам 2018г. 2019г. 2020г. 1 2 3 4 5 Непосредственный результат 1.1. Количество водоемов, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод 2 ед. 3 ед. 3 ед. 4 ед. Непосредственный результат 1.2. Количество очищенных и благоустроенных родников на территории округа 7 ед. 8 ед. 8 ед. 9 ед. Непосредственный результат 2.1. Количество жителей округа, пользующихся централизованным водоснабжением 47,3 тыс.чел. 47,3 тыс.чел. 47,4 тыс.чел. 47,4 тыс.чел. Непосредственный результат 3.1. Количество обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа к общему числу скотомогильников 6/8 7/8 8/8 8/8 Непосредственный результат 3.2. Количество отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от организаций и населения и переданных в специализированную организацию для обезвреживания и утилизации 4400 ед. 4420ед. 4460 ед. 4500 ед. Непосредственный результат 4.1. Площадь городского округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ)(нарастающим итогом) 2074,6га 2074,6га 2092,3га 2092,3га Непосредственный результат 5.1. Площадь озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа 2645,14 тыс.м2 2645,64 тыс.м2 3647,14 тыс.м2 2648,64 тыс.м2 Непосредственный результат 6.1. Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от наиболее значимых предприятий округа 663,8т/год 663,8т/год 663,8т/год 657,2т/год Непосредственный результат 7.1. Количество жителей округа, принимающих участие в мероприятиях экологического просвещения 8400чел. 8400 чел. 9700чел. 9780чел. Непосредственный результат 7.2. Количество зарегистрированных природопользователей округа 520ед. 520ед. 535ед. 550ед.

# 2. Текстовая часть муниципальной программы.

# 2.1.Характеристика текущего состояния.

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, определяют в качестве стратегической цели государственной политики в области экологического развития решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества.

Программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» является логическим продолжением муниципальных программ «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки 2015-2017 года», утвержденной Постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014г. № 1833, «Улучшение экологической обстановки в Кулебакском районе на 2011-2014г.г.», утверждённой Постановлением администрации Кулебакского района от 26 сентября 2011г. № 1533. Программа разработана с учетом Программы Социально-экономического развития городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2016-2020 годы, утвержденной Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 28.02.2017 г. № 12 и направлена на сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности.

Одним из ключевых направлений развития городского округа является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие округа могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Решение проблем экологии и природопользования на территории городского округа требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программного метода.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Благодаря осуществлению регулярных природоохранных мероприятий экологическая обстановка в округе в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем на территории округа существуют экологические проблемы:

- проблема негативного влияния твердых бытовых отходов;

- высокая степень изношенности основных фондов объектов городской коммунальной инфраструктуры;

- ухудшение качества атмосферного воздуха на городских магистралях в результате роста количества автотранспорта;

- низкий уровень экологической культуры населения.

# Атмосферный воздух

Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнения атмосферного воздуха является одним из основных показателей состояния окружающей среды, который в свою очередь характеризует уровень экологической безопасности.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в городском округе являются предприятия металлургической промышленности, по производству готовых металлических конструкций, теплоэнергетики, транспортно-дорожный комплекс. Интенсивно увеличивается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от транспорта, что связано с увеличением количества автомобильного транспорта у населения района.

В ходе реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки в Кулебакском районе на 2011-2014г.г.» был осуществлён ряд мероприятий.

### В 2012 году был ликвидирован самый крупный источник загрязнения атмосферы в городе – комплекс чугунолитейной вагранки на ОАО «Русполимет». Для решения указанной проблемы предприятием была введена в эксплуатацию современная мощная система газоочистки, которая улавливает подавляющую часть вредных примесей (до 99,5 процентов). Осуществлен перевод общественного автотранспорта МУП Кулебакского района «ПАП» на газовое топливо в количестве 18 единиц.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы» в 2016 г.  Выполнены  работы по строительству  межпоселкового газопровода высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский и распределительного газопровода низкого давления по улицам и к жилым домам п. Первомайский. В ходе реализации данного мероприятия на фоне уменьшения суммарного расхода топлива и увеличения газовой составляющей в суммарном топливе, произошло снижение валовых выбросов золы твердого топлива и диоксида серы.

### Количество источников выбросов в 2017 году осталось на уровне 2014 года и составило 234 единиц, с количеством выбросов загрязняющих веществ от 5 до 63 ингредиентов.

Анализируя результаты расчета загрязняющих веществ, с учетом фоновых концентраций на промышленных предприятиях округа выявлено, что превышение ПДК загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне за последние 5 лет  не регистрировалось.

Кроме промышленных предприятий, значительное  негативное воздействие на состояние воздушного бассейна оказывает автомобильный транспорт. Сегодня автомобильные выбросы  дают объем  загрязнений атмосферного воздуха, сопоставимый с выбросами в атмосферу от промышленных предприятий. Существенное увеличение вклада выбросов от передвижных источников в общее загрязнение атмосферы округа в целом происходит ввиду роста количества индивидуального транспорта. По состоянию на 01.01.2017 г. В городском округе город Кулебаки зарегистрировано 22151 единиц  автотранспортных средств (для сравнения в 2010г. – 19066 ед., увеличение за 7 лет на 3085 ед. увеличение составляет 16%).

Экологическую обстановку в округе, создаваемую  загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом, усугубляют  неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части, высокая интенсивность движения.

По мере увеличения количества автотранспорта, связанного с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зеленых насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.

# Водоснабжение и водоотведение

### Одним из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье населения, является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Реализация этой задачи зависит от состояния источников водоснабжения, внедрения современных технологий водоподготовки, санитарно-технического состояния водопроводных сетей, уровня лабораторного контроля за качеством питьевой воды. В связи с этим процессы получения и подачи населению питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам по количеству и качеству, находятся под постоянным контролем.

### Население городского округа город Кулебаки обеспечивается питьевой водой из подземных источников- 39 артезианских скважин. Качество подземных вод на территории городского округа г. Кулебаки неоднородно, что обусловлено их природным составом. Используемые подземные воды для  централизованного водоснабжения населения городского округа г. Кулебаки являются в основном защищенными от проникновения загрязнения с поверхности. Централизованным водоснабжением городского округа город Кулебаки обеспечено 96,1% населения, данный показатель в нашем городском округе значительно выше по сравнению с другими близлежайшими районами области.

### По исследуемым химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды из водоисточников в  течение последних 3-х лет в основном соответствует требованиям санитарных правил, исключение составляют скважины ОАО «Русполимет» и ОАО «КЗМК», где наблюдается превышение гигиенических требований по содержанию фтора, железа  и общей жесткости, что обусловлено природным составом подземных вод и межпластовых пород.

В системе водоотведения  городского округа серьезной нерешенной проблемой остается:

- сброс в водоемы неочищенных ливневых стоков с территории города, населенных пунктов, территорий промышленных предприятий;

- помывка автотранспорта в неустановленных для данных целей местах (вблизи водоёмов, придомовые территории, и т.д.);

- отсутствие централизованной канализации частной жилой застройки;

- хаотичное бессистемное размещение септиков для сбора хозяйственно-фекальных стоков на территории частной жилой застройки;

- отсутствие водонепроницаемых выгребов в выгребных надворных туалетах  и  помойницах;

- недостаточная очистка промышленных сточных вод на предприятиях, осуществляющих сброс промышленных стоков в центральную городскую канализацию.

### За последние три года мониторинг государственного и производственного контроля качества питьевого водоснабжения показывает рост нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в водопроводных сетях (с 27,3% до 45%), это обусловлено высоким процентом износа разводящих водопроводных сетей (76,1%), что приводит к вторичному загрязнению воды, с превышением ПДК по железу и жесткости. В округе  подавляющее число аварий и отключений связано с износом основных фондов водопровода.

### По микробиологическим показателям ситуация в источниках централизованного водоснабжения  стабильна, в течение 3-х лет соответствует гигиеническим нормативам.

На территории округа ведется системная работа, направленная на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия вод, восстановление и охрану водных объектов. Большую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа в летний период играют зоны отдыха.

Для рекреационного водопользования в городском округе город Кулебаки в 2016 году использовалось 6 мест  массового отдыха: 5 городских прудов,  зона рекреации пруд в р.п.Гремячево.

В зоне рекреации пр. Устимский были проведены мероприятия по благоустройству: оборудованы  раздевалки, туалеты,  теневые навесы, контейнерные площадки для мусоросборников, проведена очистка перед началом купального сезона выгребного стационарного туалета. На Устимский пруд разработана программа производственного контроля, лабораторный контроль на водоеме осуществляется на протяжении всего купального сезона. Лабораторный контроль за качеством воды из  остальных  водоёмов г.Кулебаки, являющихся местами массового отдыха населения, осуществлялся в порядке  государственного санитарного надзора  лабораторией ф-ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г.о.г.Выкса, Вознесенском,  Кулебакском, Навашинском районах». Все  исследуемые пробы по санитарно- химическим и микробиологическим показателям  соответствовали требованиям СанПиН.

В целях очистки и оздоровления водоёмов городского округа в 2014 и 2015 годах было проведено зарыбление мальком санитарных пород рыб – толстолобика и белого амура. Проведено зарыбление Новостроевского и Устимского прудов, Пруда в районе автовокзала, пруда в р.п. Гремячево. Эти породы рыб поедают водную растительность, тем самым борются с цветением и  развитием водорослей.

Ежегодно на  водоемах в населенных пунктах проводится системная обработка от личинки комара и акарицидная обработка берегов.

Но, несмотря на положительную динамику по многим направлениям, остается еще много проблем.

Загрязнению водоёмов во многом способствует попадание неочищенного  поверхностного стока (дождевые, талые и поливочно-моечные воды) с территории населённых пунктов. Кроме того, все места рекреации расположены  в  основном  в зоне в одноэтажной частной застройки, где отсутствует централизованная канализация, используются в основном  выгребные туалеты, без водонепроницаемого выгреба, имеются собственные домашние хозяйства, в которых осуществляется выращивание сельскохозяйственной продукции и содержание домашнего скота. По программе предусмотрено проведение мероприятий по очистке и благоустройству прудов, очистке родников, берегов рек.

# Обращение с отходами производства и потребления, биологическими отходами

Проблема утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления является одной из наиболее значимых проблем в области охраны окружающей среды. С каждым годом количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, являющиеся дополнительным источником химического и биологического загрязнения окружающей среды и негативно влияющие на эстетическое восприятие городского ландшафта. Общее замусоривание территории округа бытовыми отходами является следствием низкой экологической культуры отдельных групп жителей.

### Источниками образования ТБО в городском округе являются население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории округа, субъекты малого бизнеса.

### На территории городского округа город Кулебаки располагаются 2 полигона ТБО (г. Кулебаки, р.п. Гремячево).

### В целях решения вопроса сбора и утилизации отходов на территории городского округа город Кулебаки была разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кулебакского района, представляющая собой комплексные проектные решения по организации сбора, удаления, обезвреживания отходов производства и потребления, уборке территории населенных пунктов с перспективой до 2020 года.

### В соответствии с  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Правительством Нижегородской области была разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами на территории Нижегородской области. В соответствии с данной схемой отходы г.о.г. Кулебаки должны размещаться на межмуниципальном полигоне ТБО г. Богородска, а после   введения в эксплуатацию нового межмуниципального полигона ТБО в г.о.г. Выкса, отходы должны размещаться на нем. Полигон ТБО г. Кулебаки подлежит закрытию и рекультивации.

### Полигон ТБО р.п. Гремячево обслуживает население р.п. Гремячево, Гремячево-2. Свалка ограждена, находится под охраной, разработан план по улучшению санитарно технического состояния свалки, с устройством резервуара для дезинфекции ходовой части мусоровозов и оборудованием контрольных скважин.

### Сбор и вывоз ТБО с территории сельских населенных пунктов организован на основании договоров. Всего централизованным вывозом ТБО на сегодняшний день охвачено 86% населения городского округа.

Для улучшения экологического и санитарного благополучия   и решения вопроса по обращению с образующимися опасными отходами были проведены следующие мероприятия:

- администрацией городского округа организован сбор и вывоз на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп, которые относятся к первому классу опасности, от бюджетных организаций и муниципальных предприятий округа. Для этих целей заключен Договор с ООО «Компания Экосервис Поволжья», г.Н.Новгород. За период с 2015-2017г.г. было собрано и утилизировано более 7000 ртутных ламп. Кроме того, организована работа по приемке отработанных ртутьсодержащих ламп от населения. Для этих целей были приобретены специализированные экобоксы для сбора отработанных ртутных ламп, которые, в целях наибольшего охвата населения, установлены в местах массового скопления людей (торговые центры, автовокзал), с момента установки контейнеров уже принято от населения и сдано на утилизацию более 3800 ламп, более 100 градусников.

- разрабатывается и реализуется план мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок. В результате проводимой работы в 2015- 2017 г.г. на территории городского округа город Кулебаки было ликвидировано более  100 несанкционированных свалок.

- проводились работы по благоустройству контейнерных площадок для сбора ТБО. За три предыдущих года было отремонтировано и обустроено 20 контейнерных площадок и установлено 13 дополнительных контейнерных площадок  для охвата населения сбором ТБО в тех в микрорайонах, где сбор мусора осуществляла мусоросборная техника.

- проводились работы по благоустройству действующих скотомогильников в д. Кр. Родник,  с. Саваслейка,  с. Ломовка, с. Теплово.

Основными необходимыми направлениями модернизации системы обращения с отходами производства и потребления в  городском округе на сегодняшний день являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки округа;

- максимально возможная утилизация и вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и складирование не утилизируемой части отходов;

рекультивация действующего полигона ТБО в г. Кулебаки.

# Озеленение и озелененные территории

Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной деятельности городского округа является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов. Его практическая реализация невозможна без существования эффективной системы особо охраняемых природных территорий.

На территории округа в настоящее время существуют следующие особо охраняемые природные территории: участок пойменных лесов у села Мурзицы (421га), участок сосновых лесов у г.Кулебаки (708,6 га), участок пойменных лесов у села Шилокша (945га), участок соснового леса в Тепловском лесничестве (19,0 га).

#### В 2012 году Министерством экологии и природных ресурсов НО был сформирован уточненный реестр озелененных территорий, отражающий реальную картину состояния зеленых насаждений в городах Нижегородской области и в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов.

#### По результатам проведенного анализа выявлено, что в большинстве городов Нижегородской области норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный Законом «Об охране озелененных территорий НО» не выполняется. На территории нашего округа Обеспеченность зелеными насаждениями составляет 32,3 кв.м при нормативе 8 кв.м. на человека, что составляет более 404% к нормативу. Однако, около 60% деревьев являются старовозрастными и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходима их замена.

#### Среди ежегодных реализуемых мероприятий по благоустройству озелененных территорий общего пользования  необходимо отметить: устройство цветников, устройство газонов и ограждений, санитарные вырубки, кронирование деревьев, посадка деревьев.

В настоящей программе предусмотрены мероприятия по содержанию действующих и созданию новых озелененных территорий, обновление и поддержание аншлагов на границах особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных на территории округа.

Принимая во внимание взаимосвязанный характер актуальных проблем в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов округа, необходимости привлечения финансовых средств из различных источников, в связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленных целей.

Настоящая Программа направлена на реализацию очередного этапа решения приоритетных задач в области охраны окружающей среды, осуществление которых направлено на обеспечение состояния благоприятной окружающей среды, устойчивого функционирования естественных экологических систем, растительного и животного мира, улучшения состояния здоровья населения, формирования экологического сознания и повышения уровня экологической культуры.

# 2.2. Цели, задачи.

## Основной целью программы является обеспечение экологической безопасности на территории  городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

## Основные задачи программы:

- охрана и восстановление водных объектов;

- охрана водного бассейна;

- предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления;

- охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий;

- охрана и развитие системы озелененных территории в населенных пунктах, охрана лесных массивов;

- охрана атмосферного воздуха;

## - формирование экологической культуры населения.

# 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

# 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице1.

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий программы | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет всех источников, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего | 1273,0 | 8147,25 | 12573,75 | 21994,0 |
| Цель программы: обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Бюджет округа | 1223,0 | 2448,75 | 2523,75 | 6195,5 |
|  | Областной бюджет | 0 | 5648,50 | 10000,0 | 15648,50 |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Задача 1. Охрана и восстановление водных объектов | Бюджет округа | 255,0 | 280,0 | 295,0 | 830,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение систематического обследования технического состояния ГТС городского округа | прочие | Апрель-май, ежегодно | Отдел ГО, ЧС и ОБ | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проверка готовности ГТС к безаварийной эксплуатации при пропуске паводковых вод | прочие | Апрель-май ежегодно | Отдел ГО, ЧС и ОБ | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация мероприятий по очистке водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г.о.г. Кулебаки от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли. | Прочие | Май – сентябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0,0 | 30,0 |
| 1.4. | Акарицидная обработка прудов, обработка от личинки комара | прочие | Апрель, май ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 420,0 |
|  |  | прочие | Апрель, май ежегодно | Образовательные Учреждения управления образования | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 1.5. | Очистка и обустройство родников, колодцев, расположенных на территории городского округа | прочие | Апрель – октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; Территориальные управления № 1 и № 2 | Бюджет округа | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 |
| 1.6. | Контроль за соблюдением режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов | прочие | Апрель – октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; Территориальное управление №2 | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Проведение анализов воды водоемов и родников | прочие | Июнь-октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 40,0 | 50,0 | 50,0,0 | 140,0 |
| 1.8. | Проведение лабораторного исследования качества воды из нецентрализованных питьевых источников | прочие | Апрель-июнь ежегодно | Территориальные управления № 1 и № 2 | Бюджет округа | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 110,0 |
| Задача 2. Охрана водного бассейна | Бюджет округа | 100,0 | 0 | 100,0 | 200,0 |
|  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 2.1. | Ремонт ограждения первого пояса ЗСО подземных источников сельских поселений | прочие | Август-сентябрь 2018г., 2020г. | Сектор экологической безопасности; МУП «Райводоканал» | Бюджет округа | 100,0 | 0 | 100,00 | 200,0 |
| 2.2. | Мониторинг сточных вод и качества артезианских вод | прочие | В течение года ежегодно | МУП «Райводоканал»; ООО «Коммунальщик»; Сектор экологической безопасности | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Задача 3. Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления | Бюджет округа | 495,0 | 1815,75 | 1765,75 | 4076,50 |
|  | Областной бюджет | 0 | 5648,50 | 10000,0 | 15648,50 |
| 3.1. | Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп, оргтехники для последующей утилизации | прочие | Ежемесячно, в течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности, Бюджетные учреждения городского округа | Бюджет округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству | прочие | Май, октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 700,0 |
| 3.3. | Проведение лабораторных исследований почвы | прочие | В течение года по мере поступления обращений от населения | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расконсервация скотомогильника п. Первомайский | капвложения | март – сентябрь 2018, 2019 | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 80,0 | 150,0 | 0 | 230,0 |
| 3.5. | Обустройство скотомогильников на территории городского округа | прочие | июль-октябрь, 2018г., 2020г. | Сектор экологической безопасности; Территориальные управления № 1 и № 2 | Бюджет округа | 30,0 | 0 | 50,0 | 80,0 |
| 3.6. | Приобретение контейнеров для сбора и накопления отработанных линейных ртутьсодержащих ламп от населения | прочие | 2018г. | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 3.7. | Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки | капвложения | январь – декабрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 1380,75 | 1380,75 | 2761,50 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 5648,50 | 10000,0 | 15648,50 |
| 3.8. | Проведение месячника по санитарной очистке территорий округа | прочие | май – сентябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 3.9. | Проведение в пределах своей компетенции рейдовых мероприятий по профилактике и пресечению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления на территории округа | прочие | В течение года, по мере возникновения необходимости | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Очистка лесных массивов от несанкционированных свалок | прочие | Май-сентябрь, ежегодно | Сектор экологической безопасности; «Всероссийское объединение Молодая гвардия Единой России», «Молодежная палата при совете депутатов г.о.г. Кулебаки» и др. (по согласованию | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Контроль за сбросом сточных вод, своевременной очисткой септиков в неканализированном частном секторе | прочие | В течение года, по мере необ-ходимости | Сектор экологической безопасности; Отдел муниципального контроля | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий | Бюджет округа | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Зарыбление мальками прудов округа | прочие | Май, сентябрь 2018г., 2020г. | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 40,0 | 0 | 40,0 | 80,0 |
| 4.2. | Обновление и поддержание аншлагов на границах особо охраняемых природных территорий округа | прочие | Сентябрь-октябрь 2018г. | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 10,0 |  | 0 | 10,0 |
| 4.3. | Отлов диких животных и регулирование их численности в период карантина по бешенству | прочие | Июнь 2019г. | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| Задача 5. Охрана и развитие системы озелененных территории городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов | Бюджет округа | 273,0 | 293,0 | 273,0 | 839,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Создание новых озелененных территорий в г.Кулебаки | прочие | апрель-октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 90,0 | 70,0 | 230,0 |
|  |  |  |  | МКУ «ХЭУ» | Бюджет округа | 70,0 |  |  |  |
| 5.2. | Ведение и обновление реестров озелененности и озелененных территорий округа | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений в г.о.г. Кулебаки | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Контроль за целесообразностью сноса и подрезки деревьев на территории г.о.г. Кулебаки | прочие | В течение года, при возникновения необходимости | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Контроль за организацией очистки лесных массивов от порубочных остатков и захламленности | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности; пользователи лесного фонда | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений | прочие | апрель- ноябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; ООО «КЦУК» | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Обеспечение сохранности зеленого фонда городского округа путем проведения компенсационных посадок | капвложения | апрель – сентябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; МКУ «ХЭУ» | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 5.8. | Срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений | прочие | Март – ноябрь ежегодно | Управление образования | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 5.9. | Воспроизводство зеленых насаждений, посадка деревьев и кустарниковых культур, завоз и планировка грунта, посев газонов, устройство цветников, закупка семян и др. | прочие | Май - сентябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; | Бюджет округа | 0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Май - сентябрь ежегодно | МКУ «ХЭУ» | Бюджет округа | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 5.10. | Проведение мероприятий в рамках общественного Дня посадки леса (оплата транспортных услуг по перевозке людей) | прочие | Май, октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 5.11. | Организация мероприятий по благоустройству рекреационно-природных территорий, входящих в перечень озелененных территорий общего пользования г.о.г. Кулебаки | прочие | Апрель – октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; МКУ «ХЭУ». | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Охрана атмосферного воздуха | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Организация контроля за выполнением предприятиями округа организационно-технических мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферный воздух | капвложения | Март-ноябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; ПАО «Русполимет», ОАО «КЗМК» | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Формирование экологической культуры населения | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Подписка изданий экологической тематики | прочие | Май – декабрь ежегодно | МБОУ школа №6 им.Героя РФ Морева И.А. г.Кулебаки; МБУК централизованная библиотечная система г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| 7.2. | Обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся в области охраны окружающей среды | прочие | Март – декабрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 7.3. | Проведение мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» | прочие | май – октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 7.4. | Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения (приобретение наград и подарков) | прочие | май – октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; «Всероссийское объединение Молодая гвардия Единой России», «Молодежная палата при совете депутатов г.о.г. Кулебаки» и др. (по согласованию) | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 7.5. | Проведение экологических акций | прочие | февраль- октябрь ежегодно | Сектор экологической безопасности; «Всероссийское объединение Молодая гвардия Единой России», «Молодежная палата при совете депутатов г.о.г. Кулебаки» и др. (по согласованию) | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 7.6. | Размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды на территории округа | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8. | Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды | прочие | В течение года ежегодно | Сектор экологической безопасности | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

Используемые сокращения:

Сектор экологической безопасности - сектор экологической безопасности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки;

Отдел ГО, ЧС и ОБ -отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки;

Отдел муниципального контроля- отдел муниципального контроля администрации городского округа город Кулебаки;

Управление образования –управление образования администрации городского округа город Кулебаки ;

Территориальное управление №1 и  №2 - территориальное управление №1 и территориальное управление №2  администрации городского округа город Кулебаки;

МУП «Райводоканал»- муниципальное унитарное предприятие «Райводоканал»;

МКУ «ХЭУ»- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное Управление»;

ООО «Коммунальщик» - общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик».

ООО «КЦУК» - общество с ограниченной ответственностью «Кулебакская центральная управляющая компания».

ПАО «Русполимет» - публичное акционерное общество «Русполимет».

ОАО «КЗМК» - открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций».

# 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме, согласно Таблице 2.

Индикатор достижения цели – количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат – характеристика (в числовом выражении) объема выполненного мероприятия.

Таблица 2

# Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование целевого индикатора/ непосредственного результата | Ед. измере ния | Знасение индикатора/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальный(базовый) уровень на момент реализации программы | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» |
| Задача 1. Охрана и восстановление водных объектов |
| 1. | Индикатор 1.1 Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа) | % | 28,5 | 42,8 | 42,8 | 57,1 |
| 2. | Индикатор 1.2. Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа | % | 31,8 | 38,1 | 38,1 | 42,8 |
| 3. | Непосредственный результат 1.1. Количество водоемов, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод | Ед. | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Непосредственный результат 1.2. Количество очищенных и благоустроенных родников на территории округа | Ед. | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Задача 2. Охрана водного бассейна |
| 5. | Индикатор 2.1. Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением | % | 96,1% | 96,1% | 96,2% | 96,3% |
| 6 | Непосредственный результат 2.1. Количество жителей округа, пользующихся централизованным водоснабжением | Ед. | 47,3 тыс.чел. | 47,3 тыс.чел. | 47,4 тыс.чел. | 47,4 тыс.чел. |
| Задача 3. Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления |
| 7. | Индикатор 3.1. Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Индикатор 3.2. Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа | % | 75,0 | 87,5 | 100 | 100 |
| 9. | Индикатор 3.3. Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа | % | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 10. | Непосредственный результат 3.1. Количество обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа к общему числу скотомогильников | Ед. | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 8/8 |
| 11. | Непосредственный результат 3.2. Количество отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от организаций и населения и переданных в специализированную организацию для обезвреживания и утилизации | Ед. | 4400 | 4420. | 4460 | 4500 |
| Задача 4. Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий |
| 12. | Индикатор 4.1. Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа | % | 2,2766 | 2,27 | 2,27 | 2,28 |
| 13. | Непосредственный результат 4.1. Площадь городского округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ)(нарастающим итогом) | Га | 2074,6га | 2074,6га | 2092,3га | 2092,3га |
| Задача 5. Охрана и развитие системы озелененных территории в населенных пунктах, охрана лесных массивов |
| 13. | Индикатор 5.1. Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа (нарастающим итогом) | % | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,81% |
| 14. | Непосредственный результат 5.1. Площадь озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа | Тыс.м2 | 2644,14 | 2645,64 | 2647,14 | 2648,64 |
| Задача 6. Охрана атмосферного воздуха |
| 15. | Индикатор 6.1. Уровень валового выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016 году | % | 100 (663,8т/год) | 100 | 100 | 99,9 |
| 16. | Непосредственный результат 6.1. Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от наиболее значимых предприятий округа | т/год | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 657,2 |
| Задача 7. Формирование экологической культуры населения |
| 17. | Индикатор 7.1. Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа | % | 17,5 | 17, 5 | 20,2 | 20,4 |
| 18. | Непосредственный результат 7.1. Количество жителей округа, принимающих участие в мероприятиях экологического просвещения | Чел. | 8400 | 8400 | 9700 | 9780 |
| 19. | Непосредственный результат 7.2. Количество зарегистрированных природопользователей округа | Ед. | 520 | 520 | 535 | 550 |

# 2.6. Меры правового регулирования.

Разработка нормативно-правовых актов  администрации городского округа город Кулебаки для реализации программы не требуется.

# 2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

При реализации Программы на достижение ее стратегических целей могут повлиять:

- риск неполное финансирование мероприятий программы;

- техногенные и экологические риски;

- риски, связанные с социально-экономическими факторами, изменением законодательства, кризисными явлениями в экономике.

Финансирование мероприятий программы в неполном объеме, может привести к снижению эффективности мероприятий программы, нарушит внутреннюю логику программы. Основной способ снижения этих рисков - постоянный мониторинг эффективности использования бюджетных средств, определение и при необходимости перераспределение финансирования в разрезе мероприятий программы. Постоянный контроль выполнения работ исполнителями договорных условий.

Техногенные и экологические риски обусловлены высокой степенью физического износа сетей водоснабжения и водоотведения, гидротехнических сооружений, человеческим фактором, а также стихийными природными явлениями. Для управления этими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от финансирования других направлений при реализации программы.

Для управления группой рисков, связанных с социально-экономическими факторами, изменением законодательства, кризисными явлениями в экономике предполагается постоянный мониторинг проектов правовых актов, предлагаемых к принятию на федеральном уровне, законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, разработка предложений по совершенствованию природоохранного законодательства и направление этих предложений в органы исполнительной власти Нижегородской области.

# 2.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджета  городского округа город Кулебаки,  областного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования программы может корректироваться с учетом реальных возможностей доходной части бюджета округа  и областного бюджетов.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет бюджета городского округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа), а также за счет всех источников финансирования по годам реализации муниципальной программы отражена в таблице 3 и таблице 4.

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета  округа                                 Таблица 3

| Статус | Наименование муниципальной программы | Заказчик-координатор программы | Расходы (тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Всего | 1223,0 | 2448,75 | 2523,75 | 6195,50 |
|  |  | Администрация городского округа город Кулебаки | 1223,0 | 2448,75 | 2523,75 | 6195,50 |

# Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования    Таблица 4

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 гг.» | Всего | 1273,0 | 8147,25 | 12573,75 | 21994,0 |
|  |  | Бюджет округа | 1223,0 | 2448,75 | 2523,75 | 6195,50 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 5648,50 | 10000,0 | 15648,50 |
|  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

# 2.9. Мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном  виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о  итогах реализации  муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

# 2.10. Система организации контроля за исполнением программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем  совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень  мероприятий  программы с финансированием, включая мероприятия подпрограмм,  объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации  в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год, но не позднее 1 января очередного финансового года.

# 3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При условии полного финансирования муниципальной программы планируется достигнуть к концу реализации муниципальной программы:

Доля населения округа, пользующегося центральным водоснабжением 96,3%.

Площадь озелененных территорий общего пользования составит 2648,64 тыс.м2.

Площадь округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) составит 2092,3га.

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от наиболее значимых предприятий округа уменьшится до 657,2т/год т/год.

Количество обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа от общего числа скотомогильников составит 8 скотомогильников из 8.

Количество обустроенных родников в округе составит 9ед.

Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях экологического просвещения увеличится до 9,8 тыс. чел.

__________________________________________________