Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой

Во исполнение п. 1.2 Поручения от 05.03 2018г. № Пр-001-16/18-0-0 Врио Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городском округе город Кулебаки Нижегородской области, для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «Дорожная карта по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой» (далее – «Дорожная карта»). 2. Отделу архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты». 3. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки А.В.Борисову.

| Глава администрации |  | Л.А.Узякова |
| --- | --- | --- |

План мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой 1. Общие ОПИСАНИЕ «Дорожной карты» 1.1. Целью Плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой. 2. ЗАДАЧА «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 2.1. Задачей «Дорожной карты» является обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства проживающим на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 3.1. Сроки реализации «Дорожной карты» - 2019-2021гг. 3.2. Критериями оценки результативности «Дорожной карты» является количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предлагаемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Целевые показатели (индикаторы) «Дорожной карты» Наименование показателя Значение показателя по годам (нарастающим итогом) 2018 2019 2020 2021 1. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город. Кулебаки (с учетом предоставленных) (стр.2*100/стр.3) 61% 72,6% 83,7% 93,2% Справочно: 1.Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки (с учетом предоставленных) 67 85 103 120 2. Потребность в количестве обеспеченных земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки (с учетом предоставленных и планируемых к предоставлению) 111 117 123 129 3. Количество предоставленных земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки 4. Количество земельных участков планируемых к предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки 102 в т.ч. предоставленных 108 6 114 6 120 6

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки в городском округе город Кулебаки Нижегородской области |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования застройки на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | при необходимости |
| 2 | Проведение кадастровых работ с целью формирования земельных участков для ИЖС и регистрации права на вновь сформированные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 3 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках на территории городского округа город Кулебаки (по мере необходимости) | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 4 | Резервирование средств муниципального бюджета на обеспечение доли софинансирования на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям на территории городского округа город Кулебаки | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Финансовое управлении городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 5 | Подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета бюджету городского округа город Кулебаки на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 6 | Организация конкурсного отбора подрядчиков и заключение муниципальных контрактов на строительство объектов инженерной инфраструктуры | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Отдел муниципальных закупок управления экономикой городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 7 | Организация строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 8 | Подписание актов приема-передачи вновь построенных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 9 | Согласование технологического присоединения вновь построенных объектов инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021гг |
| 10 | Формирование и утверждение перечней земельных участков для предоставления многодетным семьям, состоящим на учете в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021 гг Ежегодно до 01 марта текущего года |
| 11 | Организация Жеребьевочной комиссии по выбору гражданами земельных участков из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2019-2021 гг постоянно по мере сформированных земельных участков |

____________________

# Text boxes

06 марта 2019 года

435

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Кулебаки