| Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код главного распоряди-теля | Наименование объекта | Нормативно-правовой акт | Муниципальный заказчик | Заказчик-застройщик | План на год | Исполнено за год |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | ВСЕГО в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 487 | Разработка проектной документации и строительство сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам (микрорайон «Северный») | МП "Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем" | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 1527,8 | 0,0 | 1527,8 | 1 459,8 | 0,0 | 1 459,8 |
| 2 | 487 | Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | МП "Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем" | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 1711,3 | 0,0 | 1711,3 | 1577,7 | 0,0 | 1577,7 |
| 3 | 487 | Строительство школы в с. Ломовка (ПСД) | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 1 385,0 | 0,0 | 1 385,0 | 166,3 | 0,0 | 166,3 |
| 4 | 487 | Строительство теплового бокса для пожарной машины | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 693,9 | 0,0 | 693,9 | 693,9 | 0,0 | 693,9 |
| 5 | 487 | Строительство газопровода в пос. Первомайский (оформление документов на ввод объекта в эксплуатацию) | МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 552,0 | 0,0 | 552,0 | 552,0 | 0,0 | 552,0 |
| 6 |  | Строительство тротуара до с. Мурзицы (дорожный фонд) | МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки» | Администрация городского округа | Отдел архитектуры и организации строительства | 3630,3 | 0,0 | 3630,3 | 3618,9 | 0,0 | 3618,9 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 9500,3 | 0,0 | 9 500,3 | 8068,6 | 0,0 | 8068,6 |